# PLANTILLA – PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS

## Proyecto: Brisas Gems

Cliente / Organización: Sistema de Personalizacion y Visualizacion de Joyas
Fecha: 13 / 02 / 2026
Responsable del proyecto: Fabian Sanchez
Versión: 1.0
Estado: ☐ Borrador ☐x En revisión ☐ Aprobado

# 1. OBJETIVO DE LA MIGRACIÓN

Migrar la información histórica y operativa de Brisas Gems, actualmente almacenada en hojas de cálculo de Excel y registros manuales, hacia la nueva base de datos relacional del sistema web. El propósito es centralizar la información de clientes, pedidos y catálogo de materiales para eliminar la redundancia, garantizar la integridad de los datos y permitir la consulta en tiempo real a través de la nueva plataforma

### Objetivos específicos

- Garantizar integridad de datos

- Minimizar interrupción operativa

- Asegurar trazabilidad del proceso

- Permitir rollback en caso de falla

- Validar consistencia post-migración

Otros: Estandarizar el formato de los datos de contacto y especificaciones técnicas de las joyas para su uso en el módulo de personalización.

# 2. ANÁLISIS DE DATOS EXISTENTES

## 2.1 Inventario de Datos a Migrar

| Entidad | Cantidad estimada | Formato origen | Prioridad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad | Cantidad estimada | Formato origen | Prioridad | Observaciones |
| Clientes | 100 | Excel / Manual | Alta | Se debe validar que tengan correo electrónico único para el Login. |
| Pedidos Activos | 20 | Excel | Alta | Migrar solo pedidos en curso o pendientes de entrega para el seguimiento. |
| Catálogo de Materiales | (N/A - Fijo) | Disperso / Excel | Media | Tipos de oro, gemas y tallas para alimentar el Personalizador. |
| Historial de Ventas | (Variable) | Excel | Baja | Datos históricos para reportes futuros (opcional en primera fase). |

## 2.2 Estructura del Sistema Destino

Se describen las tablas principales que recibirán los datos migrados desde las hojas de cálculo:

Tabla: usuarios (Destino de los datos de Clientes)

- usu_id (INT, Primary Key)

- usu_nombre (VARCHAR 150, Obligatorio)

- usu_correo (VARCHAR 100, Único y Obligatorio)

- usu_telefono (VARCHAR 20)

- usu_docnum (VARCHAR 20, Único)

- usu_password (VARCHAR 255, Encriptada)

- rol_id (INT, Foreign Key - Referencia al rol de cliente)

- tipdoc_id (INT, Foreign Key - Referencia al tipo de documento)

Tabla: pedido (Destino del historial y órdenes activas)

- ped_id (INT, Primary Key)

- ped_codigo (VARCHAR 100, Único - Ej. P-202401-A01)

- ped_fecha_creacion (DATETIME)

- ped_comentarios (VARCHAR 250 - Para notas migradas del Excel)

- est_id (INT, Foreign Key - Relación con estado_pedido)

- usu_id_cliente (INT, Foreign Key - Relación con el usuario/cliente)

- per_id (INT, Foreign Key - Relación con la personalización técnica de la joya)

# 3. ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN

Tipo de estrategia seleccionada:

- Big Bang

### Justificación

Dado que el sistema actual se basa en Excel y procesos manuales con un volumen de datos manejable, es más seguro realizar una extracción, limpieza y carga única antes del lanzamiento oficial (Go-Live). Mantener una migración paralela sería ineficiente ya que implicaría duplicar el trabajo manual de los 2 asesores en Excel y en el nuevo sistema simultáneamente. El "Big Bang" asegura que, a partir del Día 1, el Excel deje de ser la fuente de verdad.

# 4. FASES DEL PLAN DE MIGRACIÓN

## FASE 0: PREPARACIÓN

### 0.1 Recopilación de datos

Duración estimada: 1 Semana
Responsable: Fabian Sánchez / Johan Bocanegra

Actividades:

- Identificación de fuentes

- Recolección de archivos

- Validación de accesos a los archivos actuales

### 0.2 Análisis y Normalización

- Eliminación de duplicados

- Estandarización de formatos

- Validación de campos obligatorios

Criterios de calidad:

| Campo (Base de datos) | Regla de validación |
| --- | --- |
| usu_correo | Formato válido (ej. usuario@mail.com). Debe ser único y no tener nulos. |
| usu_telefono | Solo caracteres numéricos. Longitud válida para Colombia (10 dígitos). |
| usu_docnum | Campo único, formato alfanumérico sin caracteres especiales. |
| est_id | Debe coincidir exactamente con uno de los 10 IDs definidos en la tabla estado_pedido. |
| Campo | Regla de validación |

### 0.3 Preparación del Entorno

- Creación de base de datos de producción (MySQL/PostgreSQL).

- Configuración de tablas según SRS.

- Preparación de scripts SQL para carga masiva (INSERT INTO...).

## FASE 1: MIGRACIÓN DE DATOS MAESTROS

### 1.1 Migración de Usuarios (Clientes registrados en Excel)

Duración: 2 días
Prioridad: Alta

Proceso:

- Extracción: Exportar el listado de clientes desde las hojas de cálculo de Excel actuales de Brisas Gems.

- Transformación: Limpiar nombres, estandarizar teléfonos y validar que el formato de los correos electrónicos (usu_correo) sea correcto.

- Validación: Confirmar que no existan correos duplicados ni registros sin información de contacto vital.

- Carga: Ejecutar los scripts INSERT INTO usuarios, asignando por defecto el rol_id correspondiente a cliente.

- Verificación: Consultar la base de datos para confirmar que la cantidad de registros cargados coincide exactamente con el archivo origen. Validaciones: ☑ Conteo correcto ☑ Sin datos nulos en campos obligatorios ☑ Sin duplicados ☑ Consistencia con reglas de negocio

Validaciones:

- Conteo correcto

- Sin datos nulos en campos obligatorios

- Sin duplicados

- Consistencia con reglas de negocio

1.2 Migración de Catálogos Base (Roles y Tipos de Documentos)

Duración: 1 días
Prioridad: Alta

Proceso:

- Extracción: No aplica extracción de Excel. Se definen los datos maestros necesarios (ej. CC, CE, Pasaporte) basados en los requerimientos del sistema.

- Transformación: No aplica

- Validación: Confirmar que los identificadores (rol_id, tipdoc_id) coincidan con la lógica de negocio implementada en el backend.

- Carga: Ejecución directa de scripts INSERT INTO rol e INSERT INTO tipo_de_documento en el entorno de producción (Data Seeding).

- Verificación: Consultar las tablas para asegurar que los registros estáticos base existan antes de migrar a los usuarios en el paso

Validaciones:

- Conteo correcto

- Sin datos nulos en campos obligatorios

- Sin duplicados

- Consistencia con reglas de negocio

- Consistencia con reglas de negocio

## FASE 2: MIGRACIÓN DE DATOS TRANSACCIONALES

### 2.1 Migración de Pedidos Activos e Historial de Producción

Complejidad: Alta

Validaciones:

- Integridad referencial

- Totales correctos

- Fechas válidas

- No duplicidad

### 2.2 Ajustes Críticos

Proceso:

Mapeo de los estados de producción. Dado que el flujo anterior en Excel era informal, se asignará cada pedido activo a uno de los 10 estados formales del nuevo sistema (ej. "En fundición" pasa al est_id correspondiente a "tallado"). Para los pedidos 100% personalizados que sean diseños únicos fuera de catálogo, las especificaciones del cliente se migrarán directamente al campo ped_comentarios, dejando el campo per_id como nulo.

## FASE 3: VALIDACIÓN Y PRUEBAS

### 3.1 Validación Técnica

Describir consultas o métodos utilizados: Ejecución de sentencias SELECT COUNT(*) en las tablas usuarios y pedido para comparar los totales contra los archivos de Excel. Revisión de la correcta asociación de llaves foráneas (usu_id_cliente) y validación de datos a través de la vista v_personalizaciones_completas.

Resultado esperado: 100% de coincidencia en el volumen de registros entre la fuente original y el sistema destino, sin errores de llaves foráneas.

### 3.2 Pruebas de Usuario (UAT)

Casos de prueba:

- Iniciar sesión con una cuenta de un cliente migrado utilizando la contraseña temporal generada.

- Visualizar la barra de progreso de los 10 estados para un pedido migrado que se encuentre actualmente activo en el taller.

- Registrar un nuevo formulario de contacto y convertirlo a pedido para comprobar que no colisiona con los IDs ya migrados.

Criterio de aceptación: Aprobación visual y funcional por parte de los administradores de Brisas Gems, validando que el historial de pedidos de sus clientes sea exacto y navegable

## FASE 4: GO-LIVE

Fecha programada: Semana 18 del Cronograma de Implementación.
Horario: 10:00 PM (Ventana de mantenimiento de bajo tráfico)

- Actividades:

- Backup final

- Activación modo mantenimiento

- Migración final

- Validación

- Activación del sistema

### Plan de Rollback

Condiciones para revertir:

- Pérdida de datos

- Fallas críticas

- Inconsistencias graves

Procedimiento:

- Detener los servicios web y la base de datos de producción de manera controlada.

- Restaurar temporalmente la operatividad comercial basándose en los archivos Excel (fuente original).

- Analizar logs, corregir las anomalías en los scripts SQL en el entorno de pruebas, y reprogramar la ventana de migración.

# 5. GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo; Probabilidad; Impacto; Mitigación; Plan alterno. Datos de clientes incompletos en Excel; Alta; Medio; Completar información clave (correos) con asesores antes de extraer.; Cargar con datos de contacto genéricos y forzar actualización en el primer login.. Inconsistencia en estados de pedidos; Media; Alto; Crear tabla intermedia para el mapeo exacto de los 10 estados.; Modificación manual del estado del pedido a través del panel de control de administrador.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. CRITERIOS DE ÉXITO

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Porcentaje de clientes migrados sin errores | 100% |
| Tiempo de inactividad operativa del sistema | Menor a 4 horas |

Criterios de aceptación final:

- Datos completos

- Sin errores críticos

- Sistema operativo

- Usuarios capacitados

- Documentación entregada

# 7. CRONOGRAMA GENERAL

Semana 1: Extracción, análisis y normalización de los archivos Excel originales de Brisas Gems.
Semana 2: Ejecución de pruebas de migración de datos en el entorno local (Test).
Semana 3: Corrección de anomalías en los scripts SQL y validación de integridad referencial.
Semana 4: Ejecución de la migración en producción (Go-Live) y soporte post-migración.

Duración total estimada: 4 Semanas.

# 8. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Nombre | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico | Fabian Sánchez | Diseño de arquitectura de datos y supervisión de los scripts de migración. |
| Usuario clave | Johan Bocanegra | Limpieza del Excel, normalización y ejecución técnica de la carga en BD. |
| Cliente | Representante Brisas Gems | Proveer acceso a los archivos originales y validar que la información migrada sea correcta. |
| Soporte | Natalia Cueca | Ejecución de Pruebas UAT en el Frontend garantizando la visualización de los datos. |

# 9. ENTREGABLES

- Base de datos migrada

- Informe final

- Scripts documentados

- Backups

- Manual actualizado

- Acta de aceptación

# 10. APROBACIONES

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico | Fabian Sánchez | _______________________ | 16 / 02 / 2026 |
| Cliente | Representante Brisas Gems | _______________________ | 16 / 02 / 2026 |
| Gerente/Docente | (Nombre del Instructor SENA) | _______________________ | 16 / 02 / 2026 |